KẾ HOẠCH CHO SPRINT 1

Ngày bắt đầu :Ngày 27 tháng 9 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 2 tháng 10 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Đăng nhập | 8 |
| 2 | Cấp tài khoản cho nhân viên | 8 |
| 3 | Xem tài khoản quản trị | 5 |
| 4 | Chỉnh sửa tài khoản quản trị | 3 |
| 5 | Xem tài khoản khách hàng | 5 |
| 6 | Chỉnh sửa tài khoản khách hàng | 3 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [FE] Thiết kế giao diện đăng nhập | Gia Bảo | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 2 | [FE] Thiết kế giao diện cấp tài khoản cho nhân viên(thêm tài khoản quản trị | Gia Bảo | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 3 | [FE] Thiết kế giao diện để lấy danh sách các tài khoản quản trị | Gia Bảo | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 4 | [FE] Thiết kế giao diện chỉnh sửa tài khoản quản trị | Gia Bảo | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [FE] Thiết kế giao diện để lấy danh sách các tài khoản khách hàng | Nhất Duy | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 6 | [FE] Thiết kế giao diện chỉnh sửa tài khoản khách hàng | Gia Bảo | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 7 | [BE] Code API đăng nhập | Minh Tâm | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |
| 8 | [BE] Code API cấp tài khoản cho nhân viên | Minh Tâm | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |
| 9 | [BE] Code API xem tài khoản quản trị | Bảo Khang | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |
| 10 | [BE] Code API chỉnh sửa tài khoản quản trị | Bảo Khang | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |
| 11 | [BE] Code API xem tài khoản khách hàng | Khánh Đăng | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |
| 12 | [BE] Code API chỉnh sửa tài khoản khách hàng | Khánh Đăng | 27/9/2024 | 2/10/2024 | Code bằng .netcore |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |