**Bảng kế hoạch Sprint 2**

Ngày bắt đầu : Ngày 3 tháng 10 năm 2024

Ngày kết thúc : Ngày 10 tháng 10 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Story ID** | **Story Name** | **Points** |
| 7 | Xem loại cây | 3 |
| 8 | Thêm loại cây | 8 |
| 9 | Chỉnh sửa loại cây | 8 |
| 10 | Xóa loại cây | 5 |
| 11 | Xem cây | 3 |
| 12 | Thêm cây | 8 |
| 13 | Chỉnh sửa thông tin cây | 8 |
| 14 | Xóa cây | 5 |
| 20 | Xem đánh giá | 5 |
| 21 | Xóa đánh giá | 5 |
| 22 | Liên kết giữa giao diện và chức năng của người dùng và customer | 8 |

1. Sprint Task

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Mô tả** | **Người thực hiện** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Ghi chú** |
| 1 | [FE] Xem danh sách các loại cây | Nhất Duy | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 2 | [FE] Giao diện thêm các loại cây | Nhất Duy | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 3 | [FE] Giao diện chỉnh sửa loại cây | Nhất Duy | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 4 | [FE] Giao diện xóa các loại cây | Nhất Duy | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [FE] Giao diện xem danh sách cây | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 6 | [FE] Giao diện thêm cây | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 7 | [FE] Giao diện xóa cây | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 8 | [FE] Giao diện xem các đánh giá | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 9 | [FE] Giao diện xóa các đánh giá | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 10 | [FE] Giao diện chỉnh sửa thông tin cây | Gia Bảo | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 11 | [BE] Chức năng xem danh sách các loại cây | Bảo Khang | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 12 | [BE] Chức năng thêm các loại cây | Bảo Khang | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 13 | [BE] Chức năng chỉnh sửa loại cây | Bảo Khang | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 14 | [BE] Chức năng xóa các loại cây | Bảo Khang | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 15 | [BE] Chức năng xem danh sách cây | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 16 | [BE] Chức năng thêm cây | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 17 | [BE] Chức năng xóa cây | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 18 | [BE] Chức năng xem các đánh giá | Khánh Đăng | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 19 | [BE] Chức năng xóa các đánh giá | Khánh Đăng | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 20 | [BE] Chức năng chỉnh sửa thông tin cây | Bảo Khang | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .Net Core |
| 21 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng cấp tài khoản cho nhân viên | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 22 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng xem tài khoản quản trị | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 23 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng chỉnh sửa tài khoản quản trị | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 24 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng thay đổi trạng thái tài khoản | Minh Tâm | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 25 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng hiện danh sách khách hàng | Khánh Đăng | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 26 | [BE] Liên kết giao diện và chức năng chỉnh sửa danh sách khách hàng | Khánh Đăng | 3/10/2024 | 10/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |