KẾ HOẠCH CHO SPRINT 3

Ngày bắt đầu :Ngày 11 tháng 10 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 18 tháng 10 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm cây | 3 |
| 2 | Liên kết giao diện và chức năng | 8 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [FE] Thiết kế giao diện trang tìm kiếm | Nhất Duy | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 2 | [FE] Code liên kết giao diện và chức năng tìm kiếm và tạo API tìm kiếm | Gia Bảo | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular, .NetCore |
| 3 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng thêm cây | Minh Tâm | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 4 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng chỉnh sửa cây | Minh Tâm | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng xem danh sách cây | Minh Tâm | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 6 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng trạng thái cây | Minh Tâm | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 7 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng thêm loại cây | Bảo Khang | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 8 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng chỉnh sửa loại cây | Bảo Khang | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 9 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng xem danh sách loại cây | Bảo Khang | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 10 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng trạng thái loại cây | Bảo Khang | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 11 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng xem danh đánh giá | Khánh Đăng | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 12 | [BE] Code liên kết giao diện và chức năng xóa đánh giá | Khánh Đăng | 11/10/2024 | 18/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |