KẾ HOẠCH CHO SPRINT 4

Ngày bắt đầu :Ngày 20 tháng 10 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 26 tháng 10 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Xem số lượng tồn kho | 8 |
| 2 | Thêm, chỉnh sửa, trạng thái mã khuyến mãi | 5 |
| 3 | Chỉnh sửa lại DB, Connect đăng nhập ( có token) | 8 |
| 4 | UploadFile ảnh lên hệ thống | 8 |
| 5 | Code giao diện User | 8 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [FE] Thiết kế giao diện trang User | Nhất Duy | 20/10/2024 | 24/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 2 | [FE] Thiết kế giao diện trang User | Gia Bảo | 20/10/2024 | 24/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 3 | [BE] Chỉnh sửa lại DB | Minh Tâm | 20/10/2024 | 21/10/2024 | Chỉnh sửa ở SQL Server |
| 4 | [BE] Connect API đăng nhập với giao diện | Minh Tâm | 20/10/10/2024 | 21/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [BE] Fix bug khi thêm chỉnh sửa ảnh không load lên | Minh Tâm | 22/10/2024 | 24/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 6 | [FE]  Giao diện Thêm, chỉnh sửa, trạng thái mã khuyến mãi | Ngô Bảo | 24/10/2024 | 26/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 7 | [FE, BE] Code Giao diện xem số lượng tồn kho | Bảo Khang | 20/10/2024 | 24/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular và .NetCore |
| 8 | [BE] Code API thêm, chỉnh sửa, trạng thái mã khuyến mãi | Khánh Đăng | 20/10/2024 | 24/10/2024 | Code bằng ngôn ngữ .NetCore |
| 9 | [BE] Connect API thêm, cập nhật, trạng thái mã khuyến mãi với giao diện | Khánh Đăng | 24/10/2024 | 26/10/2024 | Angular |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |