KẾ HOẠCH CHO SPRINT 5

Ngày bắt đầu :Ngày 23 tháng 10 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 31 tháng 10 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Đăng nhập cho User | 8 |
| 2 | Đăng kí cho User | 8 |
| 3 | Chỉnh sửa thông tin người dùng cho User | 5 |
| 4 | Liên kết giao diện và chức năng danh sách sản phẩm cho User | 8 |
| 5 | Validate cho đầu vào | 8 |
| 6 | Xem đơn hàng [Admin] | 8 |
| 7 | Duyệt trạng thái đơn hàng [Admin] | 8 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [FE] Thiết kế giao diện trang đăng nhập,chỉnh sửa thông tin người dùng | Nhất Duy | 23-10-2024 | 25-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 2 | [FE] Thiết kế giao diện trang đăng kí, danh sách sản phẩm | Gia Bảo | 23-10-2024 | 25-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 3 | [FE, BE] Validate cho đầu vào | Minh Tâm | 23-10-2024 | 24 -10-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 4 | [FE, BE] Validate đầu vào | Bảo Khang | 23-10-2024 | 24 -10-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [FE, BE] Code API đăng kí, danh sách sản phẩm cho User | Bảo Khang | 24-10-2024 | 26-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular và .NetCore |
| 6 | [BE] Code API đăng nhập, chỉnh sửa thông tin người dùng User | Khánh Đăng | 24-10-2024 | 28-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular và .NetCore |
| 7 | [FE, BE] Xem danh sách đơn hàng | Minh Tâm | 24-10-2024 | 26-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular và .NetCore |
| 8 | [FE, BE] Duyệt trạng thái đơn hàng | Minh Tâm | 26-10-2024 | 27-10-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular và .NetCore |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |