KẾ HOẠCH CHO SPRINT 6

Ngày bắt đầu :Ngày 1 tháng 11 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 13 tháng 11 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Xem doanh thu [Admin] | 5 |
| 2 | Thêm vào giỏ hàng [User] | 5 |
| 3 | Đặt đơn hàng [User] | 8 |
| 4 | Liên kết các sản phẩm mới [User] | 3 |
| 5 | Tìm kiếm sản phẩm [User] | 5 |
| 6 | Trang chi tiết sản phẩm [User] | 5 |
| 7 | Chỉnh sửa toàn bộ giao diện [Admin] | 5 |
| 8 | Chỉnh sửa toàn bộ giao diện [User] | 5 |
| 9 | Thêm + Xóa đánh giá [User] | 5 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [FE- BE] Xem doanh thu [Admin] | Minh Tâm | 3-11-2024 | 8-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular và .NetCore |
| 2 | [BE] Thêm vào giỏ hàng [User] | Bảo Phùng | 2-11-2024 | 6-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ .NetCore |
| 3 | [BE] Đặt đơn hàng [User] | Bảo Phùng | 6-11-2024 | 8 -11-2024 | Code bằng ngôn ngữ .NetCore |
| 4 | [BE ]Liên kết các sản phẩm mới [User] | Nhất Duy | 2-11-2024 | 3 -11-2024 | Code bằng ngôn ngữ .NetCore |
| 5 | [FE-BE] Tìm kiếm sản phẩm [User] | Gia Bảo | 3-11-2024 | 5-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular và .NetCore |
| 6 | [FE] Trang chi tiết sản phẩm [User] | Nhất Duy | 1-11-2024 | 3-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular |
| 7 | [FE] Chỉnh sửa toàn bộ giao diện [Admin] | Minh Tâm | 1-11-2024 | 2-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular |
| 8 | [FE] Chỉnh sửa toàn bộ giao diện [User] | Gia Bảo | 1-11-2024 | 2-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular |
| 9 | [FE- BE] Thêm + Xóa đánh giá [User] | Khánh Đăng | 3-11-2024 | 10-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  Angular và .NetCore |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |