KẾ HOẠCH CHO SPRINT 7

Ngày bắt đầu :Ngày 12 tháng 11 năm 2024

Ngày kết thúc: Ngày 18 tháng 11 năm 2024

1. Sprint Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Story Name** | **Points** |
| 1 | Thanh Toán | 8 |
| 2 | Quên mật khẩu | 5 |
| 3 | Kiểm tra toàn bộ web User | 8 |

1. Sprint Tasks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Mô tả | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 | [BE] Thanh Toán: Tạo API | Minh Tâm | 12-11-2024 | 18-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ  .NetCore |
| 2 | [BE] Thanh Toán: Liên kết API | Bảo Phùng | 12-11-2024 | 18-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 3 | [FE] Quên mật khẩu | Nhất Duy | 12-11-2024 | 18-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ .NetCore |
| 4 | [BE ] Quên mật khẩu | Khánh Đăng | 12-11-2024 | 18-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 5 | [FE] Kiểm tra toàn bộ web User | Gia Bảo | 3-11-2024 | 5-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |
| 6 | [BE] Kiểm tra toàn bộ web User | Minh Tâm | 3-11-2024 | 5-11-2024 | Code bằng ngôn ngữ Angular |

1. Team Capacity

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngày có mặt (trong cuộc họp) |
| Minh Tâm | 3 |
| Bảo Khang | 3 |
| Nhất Duy | 3 |
| Khánh Đăng | 3 |
| Gia Bảo | 3 |